| DENOMINAZIONE DEL PIANO | Litorale di Palma di Montechiaro |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CODICE SITI | ITA040010 |  |  |  |  |
| NOME AZIONE | Recupero aree di elevato interesse naturale percorse dal fuoco |  |  |  |  |
| CODICE AZIONE | RIQ_HAB_09 |  |  |  |  |
| LOCALIZZAZIONE | Il perimetro del SIC e le aree contermini |  |  |  |  |
| TIPO AZIONE | IA.3_TRN |  |  |  |  |
| DESCRIZIONE AZIONE | Questo intervento è mirato all'opera di realizzazione di recinzioni per la difesa degli habitat che consentano un maggior controllo del carico pabulare all'interno degli habitat |  |  |  |  |
| HABITAT INTERESSATI | Tutti gli habitat d’interesse prioritario e non presenti nell’area |  |  |  |  |
| SPECIE INTERESSATE | Tutte le specie d’interesse comunitario presenti nell’area |  |  |  |  |
| COMUNI INTERESSATI | Palma di Montechiaro |  |  |  |  |
| OBIETTIVI GENERALI | Tutela dell’habitat prioritario 6220 “Percorsi substeppici di graminacee e piante annue di Thero-Brachypodietea”, 5330, 1430, 9330 |  |  |  |  |
| OBIETTIVI SPECIFICI | Regolamentazione delle turnazioni del pascolo e del carico bestiame |  |  |  |  |
| NORME | Normativa nazionale e regionale in materia di lotta agli incendi. |  |  |  |  |
| BENEFICIARI | Comune di Palma di Montechiaro; Azienda Regionale Foreste Demaniali; Associazioni allevatori. |  |  |  |  |
| ALTRI SOGGETTI | Protezione civile; Corpo Forestale della Regione Siciliana; |  |  |  |  |
| RELAZIONI | Campagna di comunicazione finalizzata ad una maggiore conoscenza del SIC e in particolare al problema del pascolo incontrollato; Servizio di controllo e vigilanza. |  |  |  |  |
| PIANIFICAZIONE | Strumenti di pianificazione vigenti Approvazione, avvio e implementazione del Piano di Gestione |  |  |  |  |
| COSTI | € 100.000 | FONTI DI FINANZIAMENTO | (Azione 216/B/1: "Interventi per la biodiversità") - Life + Natura e Biodiversità finanziamenti POR 2007-2013. | TEMPI DI REALIZZAZIONE | 36 mesi |
| PERIODICITA’ | Straordinaria |  | PRIORITA’ | alta |  |
| INDICATORI | % di specie pabulari/infestanti, Specie pascolanti, numero di pastori senza terra |  |  |  |  |